**项目状态报告表**

1. **项目基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 智能家居 | **项目经理** | 曾凡 |
| **填表人** | 曾凡 | **日期** | 2014年8月11日 |
| **报告周期** | 从 2014 年 8 月 04 日 至 2014 年 8 月 8 日 | | |
| **目前项目状况** | √□按计划进行 □比计划提前 □比计划延迟 | | |

1. **本周工作汇报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周项目进度** | | | |
| **序号** | **本周项目工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 数据采集 | 2014年8月10日 | 完成 |
| **2** | 主页面显示 | 2014年8月10日 | 完成 |
| **3** | 配置设备 | 2014年8月10日 | 完成 |
| **4** | 用户管理 | 2014年8月10日 | 完成 |
| **5** | 短信、推送阿里云联调 | 2014年8月10日 | 完成 |
| **6** | 阿里云部署 | 2014年8月10日 | 完成 |
| **7** | UI改进 | 根据用户反馈改进 | 进行中 |
| **注：描述工作要和项目计划、WBS对应** | | | |
| **本周新增工作任务** | | | |
| **序号** | **本周新增工作** | **计划完成时间** | **实际完成情况** |
| **1** | 优化页面展示 | 2014年8月15日 | 进行中 |
| **2** | 修改兼容性bug | 2014年8月15日 | 进行中 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周工作成果** | | | |
| **交付物** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
| 阿里云服务端数据采集，业务服务器，接口服务器，短信平台 | 2014年8月10日 | 完成 |  |
| App公共测试版 | 每天发布 | 进行中 | 设计不通过，需要修改 |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | | | |
| **关键任务** | **计划完成时间** | **实际完成情况** | **未完成原因分析** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本周存在问题** | | | | |
| **序号** | **问题描述** | **重要级别** | **处理方法** | **责任人** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **注：重要级别分为严重、一般、轻微三级** | | | | |

1. **下周工作计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **下周期项目计划** | | | |
| **序号** | **工作内容** | **计划完成时间** | **责任人** |
| **1** | App公共测试版 | 2014年8月15日 | 闫威、王贺喜 |
| **2** | 三部空气质量阿里云联调 | 2014年8月15日 | 曾凡 |
| **3** | 优化页面展示 | 2014年8月15日 | 曾凡、闫威 |
| **4** | 修改兼容性bug | 2014年8月15日 | 曾凡 |
| **注：工作内容描述要和项目计划、WBS对应** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **下周期工作成果** | |
| **交付物** | **计划完成时间** |
| App公共测试版 | 2014年8月15日 |
| **注：**  **1、交付物包括报告周期内应输出工作成果，包括代码、文档**  **2、无交付物的重要工作在关键任务中描述** | |
| **关键任务** | **计划完成时间** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **上周遗留问题处理情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **上周遗留问题处理情况** | | | | |
| **问题序号** | **问题描述** | **处理措施** | **问题状态** | **处理人** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **注：问题状态分为已处理、未处理、处理中** | | | | |